# Sedmični izvještaj 3.0

Projekat: Sistem za preduzeća za transport pošiljki – „Hermes“

Period: 05.05.2025 –11.05.2024

# Prethodna sedmica

- Izrada dokumenta Zahtjevi zainteresovanih strana

- Izrada dokumenta Plan upravljanja zahtjevima

- Izrada dokumenta Plan razvoja softvera

- Izrada modela slučajeva korištenja

- Izrada dijagrama sekvenci

- Izrada domenskog modela

- Izrada modela funkcioanlnih i nefunkcionalnih zahtjeva

- Početak izrade klasnog modela

- Početak izrade dijagrama stanja

- Početak izrade dijagrama aktivnosti

# Naredna sedmica

- Izrada klasnog dijagrama

- Izrada dijagrama stanja

- Izrada dijagrama aktivnosti

- Početak izrade stored procedura

- Početak izrade Osnovnog prozora

- Izrada MenuBar-a

# Problemi

- Tim do sada nije naišao na probleme u procesu izrade dokumentacije.