# Hermes

# Plan razvoja softvera

# Verzija 1.0

# Istorija revizija

| Datum | Verzija | Opis | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.04.2025 | 1.0 | Izrada cijelokupnog plana razvoja softvera | Goran Milanović |

Sadržaj

1.	Uvod	4

2.	O softveru	4

3.	Faza analize	4

3.1	Prikupljanje zahtjeva	4

3.2	Analiza zahtjeva	4

4.	Plan projekta	4

4.1	Faza planiranja	4

4.2	Faza dizajna	5

4.3	Faza razvoja	5

4.4	Faza testiranja	5

4.5	Faza implementacije	5

4.6	Faza održavanja	5

4.7	Resursi	6

4.8	Rizici i upravljanje rizicima	6

5.	Komunikacija	6

6.	Finalizacija projekta	6

# Plan razvoja softvera

# Uvod

Svrha plana razvoja softvera je da prikupi i prezentuje sve informacije neophodne za uspješno vođenje projekta. Plan razvoja softvera služi kao vodič koji obuhvata sve faze projekta, od inicijalne analize do konačnog zatvaranja.

# O softveru

Sistem za preduzeća za transport pošiljki „Hermes“ omogućava korisnicima efikasno praćenje, distribuciju i isporuku pošiljki širom svijeta. Njegove funkcionalnosti uključuju kreiranje novih pošiljki, ažuriranje njihovih statusa te automatsko generisanje izvještaja za analizu performansi. Uz integraciju s kurirskim sistemima i skladištima, omogućava transparentnost i optimizaciju logističkih operacija. Korisnicima se pruža mogućnost praćenja pošiljki u realnom vremenu putem jedinstvenog identifikacionog koda. Sistem također podržava notifikacije, upravljanje povratima i sigurnosne mjere za ograničavanje pristupa osjetljivim podacima.

# Faza analize

## Prikupljanje zahtjeva

U ovoj fazi su prikupljeni svi relevantni zahtjevi od korisnika i ostalih interesnih strana. Fokusirali smo se na razumijevanje potreba korisnika, funkcionalnosti koje bi sistem trebao podržavati, kao i specifičnih tehničkih zahtjeva. Aktivnosti prikupljanja zahtjeva uključuju:

- Intervjue sa ključnim korisnicima (arhitekti, inženjeri, projektanti)

- Analizu postojećih rješenja i identifikaciju njihovih prednosti i nedostataka

- Pregled standarda, regulativa i zakona  u oblasti poštanskog prometa i prevoza robe.

## Analiza zahtjeva

Prikupljeni zahtjevi su analizirani kako bi se identificirali ključni funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi. Tokom analize smo se fokusirali na sljedeće aspekte:

Funkcionalni zahtjevi:

- Osiguravanje sigurne autentifikacije i autorizacije korisnika.

- Pouzdano upravljanje pošiljkama.

- Generisanje izvještaja o statusima pošiljki, finansijama i performasama kao i analitičkih procesa za poboljšanje performansi.

- Efikasno upravljanje skladišnim jedinicama.

Nefunkcionalni zahtjevi:

- Upotrebljivost: Intuitivan interfejs koji omogućava lako korišćenje softvera

- Performanse: Brzo procesiranje podataka i generisanje rezultata

- Sigurnost: Zaštita podataka korisnika i integracija sa sigurnosnim standardima

# Plan projekta

Plan projekta je strukturiran u nekoliko ključnih faza kako bi se osigurala efikasna realizacija i isporuka softverskog rješenja. Svaka faza ima jasno definisane ciljeve I aktivnosti.

## Faza planiranja

Ciljevi:

- Definisanje obima projekta

- Razvoj detaljnog plana projekta

- Identifikacija ključnih resursa i rizika

Aktivnosti:

- Prikupljanje zahtjeva i analizu

- Sastavljanje tima i alokacija resursa

- Identifikacija i procjena rizika

## Faza dizajna

- Razviti detaljan dizajn softvera

- Razviti detaljan dizajn baze podataka

- Definisati arhitekturu sistema

- Pripremiti tehničku dokumentaciju

Aktivnosti:

- Kreiranje korisničkih scenarija i dijagrama toka podataka

- Izrada prototipa korisničkog interfejsa

## Faza razvoja

Ciljevi:

- Implementacija funkcionalnosti softvera

- Razvoj modula i komponenti

- Integracija sistema

Aktivnosti:

- Kodiranje i testiranje modula

## Faza testiranja

Ciljevi:

- Osigurati kvalitet i stabilnost softvera

- Identifikacija i ispravka grešaka

- Verifikacija funkcionalnosti prema zahtjevima

Aktivnosti:

- Jedinično testiranje

- Integraciono testiranje

- Sistemsko testiranje

- Korisničko prihvatanje testova

## Faza implementacije

Ciljevi:

- Instalacija i konfiguracija softvera na lokaciji korisnika

- Obuka korisnika

- Pružanje tehničke podrške tokom inicijalne upotrebe

Aktivnosti:

- Distribucija softvera

- Obuka korisnika i izrada korisničkog priručnika

- Pružanje podrške i praćenje performansi

## Faza održavanja

Ciljevi:

- Održavanje i unapređenje softvera

- Prikupljanje povratnih informacija od korisnika

- Ispravka grešaka i implementacija novih funkcionalnosti

Aktivnosti:

- Praćenje performansi softvera

- Redovno ažuriranje i ispravljanje grešaka

- Razvoj novih funkcionalnosti prema potrebama korisnika

## Resursi

Ljudski resursi:

- Projektni menadžer

- Softverski inženjeri

Tehnički resursi:

- Razvojna okruženja i alati

- Alati za upravljanje projektima (npr. SVN)

## Rizici i upravljanje rizicima

Identifikovani rizici:

- Kašnjenje u isporuci zbog tehničkih izazova

- Tehnička nekompatibilnost sa postojećim sistemima

Planovi za prevenciju rizika:

- Fleksibilno planiranje i iterativni razvoj

- Detaljno testiranje i fazno integrisanje komponenti

# Komunikacija

Efikasna komunikacija je ključna za uspješan razvoj softverskog rješenja. Naš komunikacioni plan ima za cilj osigurati da sve zainteresovane strane budu pravovremeno informisane o napretku projekta, da se eventualni problemi brzo prepoznaju i rješavaju.

Tokom cijelog trajanja projekta, redovni sastanci tima će se održavati kako bi se pregledao napredak postignut prethodne sedmice, definisali zadaci za narednu sedmicu i raspravile eventualne prepreke. Ovi sastanci će omogućiti timu da ostane sinhronizovan i da brzo reaguje na sve izazove koji se pojave. Pored sedmičnih sastanaka, projektni menadžer će biti dostupan za ad-hoc sastanke ukoliko se pojave hitni problemi koji zahtijevaju trenutnu pažnju.

Komunikacija sa korisnicima i ostalim interesnim stranama će se odvijati putem sedmičnih statusnih izvještaja. Mjesečni izvještaji će sadržavati pregled postignutih ciljeva, trenutno stanje projekta kao i poteškoće. Također, za svaku iteraciju biće dostavljeni plan iteracije kao i procjena iteracije na kraju iste

Za svakodnevnu komunikaciju i kolaboraciju, tim će koristiti alate poput SVN, Discord i Viber, što će omogućiti brzu razmjenu informacija i efikasno rješavanje problema u realnom vremenu.

# Finalizacija projekta

Finalizacija projekta je ključna faza u ciklusu razvoja softvera koja obuhvata završne aktivnosti potrebne za uspješno okončanje projekta i prelazak softvera u produkcijsku upotrebu. Ova faza ima za cilj osigurati da je softverski proizvod spreman za isporuku korisnicima, da su svi zahtjevi ispunjeni i da su svi problemi i greške riješeni.

Proces finalizacije započinje sveobuhvatnim testiranjem softvera kako bi se osiguralo da svi funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi budu zadovoljeni. Konačno, završna faza finalizacije uključuje formalno zatvaranje projekta. Ovaj korak uključuje sastavljanje završnog izvještaja koji sumira sve aktivnosti, rezultate i dostignuća projekta.

Ovim pristupom osiguravamo da je finalizacija projekta temeljito planirana i izvedena, pružajući korisnicima visoko kvalitetan softverski proizvod i pružajući projektom timu da na organizovan način zaključi sve aktivnosti.